# 大庆市人民医院256CT机房电力增容

# 项目公告（第二次）

一、项目编号： RMYYZW2026009

二、项目名称：大庆市人民医院256CT机房电力增容项目

三、采购方式：院内竞争性磋商

四、控制费率：5.6%，服务费用上限84000元

五、服务地点：大庆市人民医院

六、服务内容：负责北院256CT机房电力增容的设计工作，约增加1200KVA容量，新建2座专用变压器等内容，设计成果包括但不限于：总平面图、平立剖、效果图及全套施工图纸，设计单位无条件配合建设单位完成项目设计及其他后续相关的技术服务等，并提交成果文件。具体内容以招标文件、发包人要求及合同条款为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分及内容，承包人必须无条件配合，不能拒绝执行。

七、服务期限：30天

八、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.必须具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

##### 九、投标提供书面资料：

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质 | 营业执照 |
|  |  | 资质证书，具备建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业送电工程和电力行业变电工程，乙级资质及以上资质，项目负责人资格要求：具有电力注册工程师执业资格。应为本企业在职人员，已为其连续缴纳近3个月的职工社会保险（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），退休人员除外。 |
| 3 |  | 开户许可证 |
| 4 |  | 法人代表授权书 |
| 5 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 6 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 8 | 产品报价：请供应商按照大庆市人民医院256CT机房电力增容项目采购公告填写报价并加盖公章。 |  |
| 9 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 10 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 11 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 12 | 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 13 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部（每一页）加盖公章或加盖清晰可见骑缝章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中“社会保险经办机构”，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件 。

十、技术需求标准及评分标准：见附件1

十一、报价表：见附件2（投标函）

十二、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需包含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

##### 十三、报名须知

（一）成交价格为税后价格。

（二）服务内容：负责北院256CT机房电力增容的设计工作，约增加1200KVA容量，新建2座专用变压器等内容，设计成果包括但不限于：总平面图、平立剖、效果图及全套施工图纸，设计单位无条件配合建设单位完成项目设计及其他后续相关的技术服务等，并提交成果文件。具体内容以招标文件、发包人要求及合同条款为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分及内容，承包人必须无条件配合，不能拒绝执行。完成本项目设计及其他后续相关的技术服务等，并提交成果文件。具体内容包括但不局限于以下内容：

1.方案设计：根据招标人要求进行方案设计、并进行方案设计修改配合方案设计审查，通过方案设计审查

2.初步设计阶段：包括但不限于以下内容：

负责完成并编制相关专业的全部初步设计文件，达到国家规定的深度要求。设计深度在满足相关文件、规范、标准的基础上，还需按照项目建设单位的合理要求细化、深化、广化设计内容，满足项目初设审查、财政评审、后续招标、施工图编制等工作的要求。根据初设设计专家评审意见修改设计成果，并配合报审工作。提供达到施工图深度的工程量清单。

3.施工图设计阶段：包括但不限于以下内容：

负责完成并制作相关专业的全部施工图设计文件； 对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 根据项目实施进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助建设单位进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向建设单位提交正式的施工图设计文件；负责编制施工图预算；协助建设单位进行工程招标答疑。

4.施工期间的设计服务阶段：包括但不限于以下内容：

负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 根据建设单位要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 协助建设单位处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 参加试车、参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续。

- 竣工图编制：负责竣工图编制等工作，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分及内容，承包人不能拒绝执行。

- 投标人自主报价，投标报价应包括完成招标文件所确定的委托的设计服务范围所需的全部费用及相应的延伸服务费用。投标报价应为包括所有让利后的最终报价，投标报价为考虑正常开展、完成招标文件及本合同要求的全部工作所需发生的一切费用，不因项目的规模、范围、工程名称、数量、合同金额、服务时间、同一阶段的重复工作、政策调整等因素变化而进行调整。投标人应充分考虑以上因素引起的风险，投标报价总价不得高于招标文件载明的对应的最高投标限价，否则否决其投标。投标总价及分项报价只允许有一个报价，任何有选择报价的投标文件将被否决。

（三）结算方式：合同期满后统一结算，结算价格=设计项目总概算价格×中标费率，合同上限84000元，如结算价格超出合同上限，则按合同上限给付设计费用。

（四）报名时间：2026年7月2日—2026年7月8日，公示时间到2026年7月11日。

（五）报名文件：

1.营业执照

2.资质证书

3.项目负责人资格证书

4.开户许可证

（六）报名方式：

报名文件盖章后扫描PDF，打包发送至rmyydiaoyan@163.com，压缩包命名格式为：单位简称+项目名+授权代表联系方式，如：黑龙江ABC公司-XX项目-139xxxx1234。

下列情形作为无效报名文件，将不予审核：

1.报名文件不全或不符合本项目要求

2.报名文件未签字盖章

3.报名文件未按要求命名。

（七）开标时间及地点：另行通知。

（八）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证、授权代表携带法人授权委托书到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十四、咨询电话： 0459-6612278       0459-6612521

附表一：256CT机房电力增容项目设计服务  是否进口：否

| 参数性质 | 序 号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 服务地点：采购人指定位置 |
| ★ | 2 | 投标函：请供应商按照投标函填写并加盖公章。 |
| ★ | 3 | 结算方式：合同期满后统一结算，结算价格=设计项目总概算价格×中标费率，合同上限84000元，如结算价格超出合同上限，则按合同上限给付设计费用。 |  |
| ★ | 4 | 投标人须承诺拟派本项目的其他主要设计人员数量和专业应满足本项目建设的需要，并根据招标人需要随时配备满足需要的设计人员，项目设计费不予追加。 |  |
| ★ | 5 | 潜在供应商提供项目设计方案，项目内容如下： - 项目地点：大庆市人民医院北院 - 项目需求：根据项目实际需求采用科学合理的设计方案，需满足相关设计规范 - 设计方案需包含高压电缆路由、箱变坐落位置等相关设计方案。 - 设计方案将作为综合打分的主要依据。 |  |
| ★ | 6 | 服务内容：负责北院256CT机房电力增容的设计工作，约增加1200KVA容量，新建2座专用变压器等内容，具体包括但不局限于以下内容： 1.方案设计；2.初步设计，包括但不限于：总平面图、平立剖、效果图；3.施工图设计，全套施工图纸并完成各项审图审批；4.竣工图编制。 |  |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效； 非“★”号条款为一般性条款，若存在2条（或以上）负偏离或不满足则导致响应无效 |  |

技术需求及评分标准

| 分值构成 |  | 技术部分60.0分 商务部分30.0分 价格部分10.0分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 投标报价得分 (10.0分） | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |  |
| 技术部分 | 总体设计方案(28分) | 供应商提供本项目总体设计方案，方案应包括：建筑设计方案、拆除方案、强电设计方案、室内装饰设计方案，方案应合理可行且有针对性总体概述。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得7分；每项内容存在缺陷或不完全符合项目需求得4分；没有描述得0分，最多得28分。 |  |  |
|  | 设计依据、设计工作目标（4分） | 供应商应满足设计目标明确，执行标准、规范明确，提供完整可行的设计依据及设计工作目标。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得2分；每项内容存在缺陷或不完全符合项目需求得1分；没有描述得0分，最多得4分 |  |  |
|  | 对项目及任务的存在难度的理解和技术建议（10分） | 针对本项目相关政策法规及设计规范的解读（包含对黑龙江省及大庆市综合医院三甲医院建设方面政策文件及设计规范的解读）；对项目任务的理解（需包含技术指标、工程任务及规模、工程等级、设计标准及影响本项目的关键和敏感因素）；技术建议。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得5分；每项内容存在缺陷或不完全符合项目需求得2分；没有描述得0分，最多得10分 |  |  |
|  | 合理化建议(9分) | 供应商提供针对本项目的需求，提供对项目的适合东北地区严寒条件下的设计方案优化阐述，对于加快工程施工速度或建筑通病预防措施提出切实可行的三项合理化建议，每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得3分，每项内容存在缺陷或不完全符合项目需求得 1 分，没有描述得0分，最多得9分。 |  |
|  | 后续服务工作安排计划及保证措施 （9分） | 供应商提供甲方提出一项设计需求时，相关专业人员现场勘察所需的服务时间及服务安排保障措施，根据现场情况进行合理设计，且包括设计成果提交时间的设计方案，后续服务提供现场技术服务方案，以及后续服务承诺等。每提供一项描述详尽合理、符合实际无缺陷得3分；每项内容存在缺陷或不完全符合项目需求得1.5分；没有描述得0分，最多得12分。 |  |
| 商务部分 | 项目负责人资格及业绩(8.0 分 ) | （1）项目负责人资格（2分） 项目负责人具备高级及以上职称得2分，否则不得分（提供职称证书）。 （2）项目负责人经验（6分） 投标人近3年（2023年6月至今，以合同签订时间为准），具有高压送电、变电设计业绩，每提供一项得6分。提供中标通知书及合同关键页扫描件或复印件，否则不得分。 (注：同一项业绩分别满足投标人经验和项目负责人经验的可分别计取得分。) |
|  | 企业业绩（12分） | 投标人近3年（2023年6月至今，以合同签订时间为准），具有高压送电、变电设计业绩，每提供一项得3分，最多计4项，最多得12分。提供中标通知书及合同关键页扫描件或复印件，否则不得分。 (注：同一项业绩分别满足投标人经验和项目负责人经验的可分别计取得分。) |
|  | 人员配备（10分） | 除项目负责人外，本项目人员配备要求： 设计人员：注册电气工程师、注册结构工程师专业各1人，提供中级及以上职称证或与上述专业对应的国家设计类注册证书。每少一人扣5分，扣完为止。 提供证件原件扫描件或复印件，否则不得分。 |

注：缺陷指对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写等任一情形；不完全符合项目需求指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程有错误影响方案有效性等任一情形。

附件2:

### 投标函

致：   {招标人名称}

1.根据你方采购项目编号为  {项目编号}    的   {招标工程项目名称}  项目采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、基础资料、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿以      %的设计费率报价，并按上述合同条款、工程建设标准的条件要求承包采购文件中要求的设计工作，并承担任何设计缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的服务   日历天内

移交全部工程。

- 我方同意所提交的投标文件满足招标文件中规定的投标有效期内有效，

在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束

双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                             （公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		    传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：      年      月      日

### （二）投标函附录

### 投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 质量违约金 最高限额 |  | 按合同协议条款执行 |  |
| …… | …… |  | …… |  |